**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования - Ершичский район Смоленской области»**

**за 2020 год.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 23.11.2015 №250 представляем оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования - Ершичский район Смоленской области за 2020 год.

 Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 11.03.2019 №84.

В течение отчетного финансового года в программу вносилось 3 изменения.

Постановлением от 24.12.2019 №498 внесены окончательные изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2020 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

 СРм= Мв/М

 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | 1 | 1 | 1 |
| Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном автомобильном сообщении на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

****

 - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей | Плановые расходына реализацию подпрограммы, основного мероприятия, на 01.11.2020 в тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | 150,0 | 3 964,75621 | 0,038 |
| Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном автомобильном сообщении на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 382,6 | 515,0 | 0,743 |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО** | 532,6 | 4 479,75621 | 0,39 (сред) |

1. **Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета**



 - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | 1 | 0,038 | 26,32 |
| Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном автомобильном сообщении на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 1 | 0,743 | 1,35 |

1. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | 3,8 | 100 | 0,038 |
| Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном автомобильном сообщении на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 74,3 | 100 | 0,743 |
|  |  |  |  |

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы).



 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - эффективность использования средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | 1 | 26,32 | 0,038 |
| Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном автомобильном сообщении на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 1 | 1,35 | 0,74 |
|  |  |  |  |

1. Оценка степени достижения целей муниципальной программы.

****

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода **фак**т | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 76 | 84 | 0,9 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Содержание улично-дорожной сети. | 92 | 100 |  0,92 |
| 4 | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутримуниципальном автомобильном сообщении. | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Улучшение условий жизни населения муниципального образования - Ершичский район Смоленской области на основе вновь построенных, капитально-отремонтированных, реконструированных дорог и улично-дорожной сети.  | 65 | 70 | 0,93 |
| 6 | Количество мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. | 10 | 10 | 1 |
|  | Средний показатель |  |  | 0,96 |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 

 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) | объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; | коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | 150 000 | 532 600 | 0,28 |
| Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном автомобильном сообщении на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области | 382 600 | 532 600 | 0,72 |
|  |  |  |  |

 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

0,5 х 1 + 0,5 х (0,038 х 0,28 + 0,74 х 0,72) = 0,77.

ВЫВОД : эффективность реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования - Ершичский район Смоленской области», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 11.03.2019 №84 за 2020 год составляет 0,77 и признается удовлетворительной**.**

Начальник отдела экономики, имущественных

и земельных отношений

Администрации муниципального

образования - Ершичский район

Смоленской области Е.В.Телюкова