АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2010 № 113

с. Ершичи

Ершичского района

Смоленской области

Об утверждении целевой программы

«Энергосбережение и повышение

Энергетической эффективности на

2010-2020 годы  на территории

муниципального образования-

Ершичский район Смоленской области»

В соответствии с постановлением Главы муниципального образования -  Ершичский район Смоленской области от 6 марта 2009 года № 42 «Об  утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации»  Администрация  муниципального  образования  - Ершичский  район  Смоленской   области  постановляет:

Утвердить прилагаемую целевую программу «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на 2010-2020 годы  на территории  муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» (далее также – Программа).

И.п.  Главы  Администрации муниципального

образования — Ершичский район

Смоленской области                                                                              В.В. Евтихов

Отп. 1 экз.- в дело                                Разослать: прокурору, отделу по строительству,

Исп. Е. В. Телюкова                   архитектуре и ЖКХ-2, отделу экономики, имущественных

Тел.2-15-44                                   и земельных отношений, финансовому управлению,

МУП «Редакции газеты «Нива»

Визы: В. И. Тимошенков

М. М. Бугаев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации муниципального образования –   Ершичский район Смоленской области

( наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________

от   30.07.2010   №   113 .

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

Муниципального образования Ершичский район -

(наименование муниципального образования)

Смоленской области

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2020 годы на территории» муниципального образования Ершичский район - Смоленской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «О реализации мероприятий по энергосбережению»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; # - Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.09. 2009 № 1205-р « О Концепции повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 – 2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Ершичский район - Смоленской области |
| Координатор Программы | Глава Администрации муниципального образования Ершичский район - Смоленской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел по строительству ,архитектуре и ЖКХ, Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования Ершичский район - Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Реализация положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Основными целями Программы являются: повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном образовании Ершичский район - Смоленской области Задачи программы: реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования, в системах коммунальной инфраструктуры, в бюджетном секторе. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация муниципального образования, потребители топливно-энергетических ресурсов, организации коммунального комплекса |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитывается для фактических и сопоставимых условий): -экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; -экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; -экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2020 годы. Программа реализуется в два этапа: в том числе: 1 этап - 2011г - 2015г. 2 этап – 2015г - 2020 г. |
| Перечень подпрограмм | 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели подпрограмм | Общие целевые показатели: 1. Доля объемов электрической и тепловой энергии, воды и природного газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической и тепловой энергии, воды и природного газа потребляемых (используемых) на территории муниципального образования; 2.Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования; 3.Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы. 4.Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов; 5.Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Целевые показатели в бюджетном секторе: 1. Удельный расход электрической, тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 2. Удельный расход электрической, тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 3. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды и природного газа потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; 4. Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий); 5.Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий); 6.Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; 7.Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; 8.Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; 9. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками; 10. Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты); 11. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении); 12.Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя). Целевые показатели в жилищном фонде: 1. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории, муниципального образования; 2. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, потребляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 3. Доля объемов электрической энергии, воды, природного газа потребляемых (используемых) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, воды, природного газа потребляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 4.Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; 5. Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; 6.Удельный расход электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 7.Удельный расход электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 8. Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 9. Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 10. Изменение отношения удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды, природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий); 11.Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 12.Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 13.Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 14.Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий). Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: 1.Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями; 2.Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 3.Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; 4.Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 5.Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 6.Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – 16240 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета – 7700 тыс. рублей; фонда содействия реформирования ЖКХ – 0 тыс. рублей; бюджета муниципального образования: – 8220 тыс. рублей; предприятий, организаций, собственников жилья – 320 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов: экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании период реализации Программы составит 1592 тонн условного топлива (далее - т. у. т); 3. Полный переход на приборный учёт при расчётах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы и в жилищном фонде; 4. Снижение затрат муниципального образования на оплату коммунальных услуг не менее 5273,7 тыс. рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация муниципального образования Ершичский район - Смоленской области Ершичский районный Совет депутатов |

|  |  | - Общие положения Муниципальное образование Ершичский район расположено в южной части Смоленской области. Общая площадь 103889 га. Число проживающих жителей на 01.01.2010 составило 7,72 тыс.чел. Основой экономики муниципального образования является сельское хозяйство с деревообрабатывающей промышленностью и производством строительных материалов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 68 объектов с отапливаемой площадью 28,9 тыс.м2. Годовое энергопотребление представлено в таблице. табл.1 Сфера; Кол-во объектов един.; Отапливаемая площадь кв. м; Годовое потребление. электрическойэнергии кВтч/год; тепловой энергии Гкал. 1.; Орган местного самоуправления; 29; 4835; 70005; 278. 2; Учреждения образования; 24; 13593; 12222; 71. 3; Учреждения здравоохранения; 4; 6875; 341931; 2434. 4; Учреждения социальной защиты; -; -; -; -. 5; Учреждения культуры, спорта; 9; 3241; 366564; 944. 6; Иные учреждения; 2; 418; 29525; 75. Всего; 68; 28962; 820247; 3802. Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2020 годы муниципального образования Ершичский район - Смоленской области разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Концепцией повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 – 2020 годы» утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09. 2009 № 1205-р. Данная Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды в общей политике социально-экономического развития муниципального образования, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В программе определяются технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. Муниципальная программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С одной стороны, такая программа является инструментом реализации региональных программ, а с другой стороны определяет основные направления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании. Столь масштабная проблема может эффективно решаться в муниципальном образовании только программными методами с четким выделением задач для каждого уровня. При этом муниципальная программа носит комплексный характер за счет включения в программу отраслей муниципального хозяйства, использующих энергетические ресурсы. Этапы проведения разработки Программы: - - определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - - проведение энергетических обследований и выявление существующих потребностей по видам используемых энергоресурсов; - - формирование системы целевых показателей и индикаторов, отражающих переход на качественно новый уровень использования энергоресурсов в муниципальном образовании. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы; - - разработка системы мероприятий, обеспечивающих достижение определенных значений целевых показателей и индикаторов; - - стоимостная оценка предложенных мероприятий; - - формирование системы мероприятий по реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В настоящей Программе используются понятия, примененные в федеральном законе от 23.11.2009 № 261 2.Актуальность энергосбережения и повышения энергетической эффективности на современном этапе Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. В условиях экономического кризиса энергосбережение должно стать приоритетной государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного регулирования значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на рынке труда. 3. Основные принципы Программы Программа базируется на следующих основных принципах: - муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением; - приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, ЖКХ и жилищном фонде; - обязательность учета топливно-энергетических ресурсов; - экономическая целесообразность энергосбережения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Цели и задачи Программы Цель Программы - реализация требований федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», политики энергосбережения на территории муниципального образования Ершичский район - Смоленской области. Основные задачи: - - снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей; - - снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду; В общем виде цель Программы для муниципального образования может быть сформулирована в следующем виде: «обеспечение энергетических потребностей муниципального образования при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды». В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме 30 % от существующего уровня потребления. Общее ежегодное потребление топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за 2007-2009 годы составило более 280 т. у.т. Наибольшая доля общего потребления ресурсов приходится на электроэнергию и теплоэнергию. На долю населения приходится около 45 % потребления ТЭР. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: а) в производственной сфере: провести энергетические обследования; повысить эффективность использования энергетических ресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления); снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергетических ресурсов; улучшить метрологический контроль, надзор и мониторинг за расходом энергетических ресурсов; б) в экономической сфере: снизить финансовую нагрузку на расходную часть бюджета, направляемую на энергетические затраты в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере; сократить долю бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов; использовать местные и нетрадиционные источники энергии; создать экономические, технические и организационные условия для проведения политики энергосбережения в области; в) в социальной сфере: повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой энергии; сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение; г) в экологической сфере: сократить вредные выбросы продуктов горения в окружающую среду; Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи: 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории. Для этого в предстоящий период необходимо: - создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе: - разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение; - разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения; - подготовка кадров в области энергосбережения; проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде; - разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории на территории муниципального образования 2.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение. 3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах управления местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Для выполнения данной задачи необходимо: - разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в муниципальном образовании, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; - учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд; - установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Анализ действующих муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальном образовании целевых программ. # 5.Характеристика состояния, анализ проблем энергосбережения в муниципальных учреждениях, объектах коммунального комплекса на территории муниципального образования и обоснование необходимости их решения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 года составляет 246,3 тыс. кв. м и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 25,8 % жилых помещений оборудованы водопроводом, 0 % -горячим водоснабжением, 9,6 % канализацией, 9,1 % центральным отоплением, 53,5 % газом. Потребляемые в муниципальном образовании топливно-энергетические ресурсы представлены тепловой и электрической энергией, газом, и твердым топливом. На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 22,8 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения 63,6 тыс. м.кв. жилья. Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 23 котельных, из которых 5 ведомственные. Мощность всех котельных составляет 5,765 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в сеть, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 5,37 тыс. Гкал, в том числе отпущено: населению 1,19 тыс. Гкал, бюджетным организациям 3,45 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 0,186 тыс. Гкал. Для обеспечения нужд муниципальных котельных израсходовано 294,1 тыс. куб.м природного газа. Для населения необходимо 10,2 тыс. куб. м дров в расчете на отопительный сезон. Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 2,07 км. За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 244,3 тыс. куб.м., потери при транспортировке составляют 26,5 %. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов (воды) 268,7 тыс. кВтч, что составляет в денежном выражении 749,7 тыс. руб. и 29 % в общей сумме расходов по реализации услуги. Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг оценивается в 2009 году 5,37 млн. руб., в том числе затраты на отопление составили 43,7 % (2,32 млн. руб.), на электроэнергию 24,2 % (1,29 млн. руб.). Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от населения причинам. Огромные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо. Во многих котельных водоподготовка производится некачественно. Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Муниципального образования Ершичский район выглядит следующим образом: табл.2 Виды энергоресурсов; Потребление по годам. 2008г факт; 2009г факт; Прогноз по годам. 2010г; 2011г; 2012г; 2013г; 2014г; 2015г. Электроэнергия, (т.кВтч); 5838; 6282; 6180; 5995; 5810; 5625; 5440; 5264. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 1968; 2282; 2200; 2134; 2068; 2002; 1936; 1879. организациями коммунального комплекса; 370; 381; 380; 368; 356; 344; 332; 320. населением; 3500; 3619; 3600; 3493; 3386; 3279; 3172; 3065. Тепловая энергия, т. Гкал; 5,59; 5,08; 5,06; 4,91; 4,76; 4,61; 4,46; 4,31. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 3,45; 3,45; 3,45; 3,35; 3,25; 3,15; 3,05; 2,95. организациями коммунального комплекса; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09. населением; 2,04; 1,53; 1,51; 1,46; 1,42; 1,37; 1,32; 1,27. Природный газ, т. куб. м; 2304; 2319; 2317; 2248; 2178; 2107; 2038; 1969. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 141; 143,7; 144; 140; 135; 130; 126; 122. организациями коммунального комплекса; 93,6; 103,3; 103; 100; 97; 93; 90; 87. населением; 2070; 2072; 2070; 2008; 1946; 1884; 1822; 1760. Водоснабжение, т.куб.м; 211,5; 244; 245; 238; 231; 222; 215; 208. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 5,0; 5,5; 5,5; 5,4; 5,3; 5,1; 4,9; 4,7. организациями коммунального комплекса; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,4; 1,4; 1,3; 1,3. населением; 205; 237; 238; 231; 224; 216; 209; 202. Прогноз затрат на оплату основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории муниципального образования Ершичский район - Смоленской области приведены в таблице. табл.3 Виды энергоресурсов; Потребление по годам. 2008г факт; 2009г факт; прогноз. 2010г; 2011г; 2012г; 2013г; 2014г; 2015г. Электроэнергия, т.руб.; 10951; 14913; 15629; 18362; 18896; 21291; 22649; 24022. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 5727; 8284; 8162; 10328; 10257; 12144; 12968; 13763. организациями коммунального комплекса; 1199; 1490; 1851; 2061; 2307; 2425; 2576; 2719. населением; 4025; 5139; 5616; 5973; 6332; 6722; 7105; 7540. Тепловая энергия, т.руб.; 9812; 10548; 12183; 13562; 15058; 16405; 17133; 18230. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 5492; 7166; 8073; 9012; 10043; 10855; 11407; 12065. организациями коммунального комплекса; 121; 160; 178; 197; 208; 217; 227; 234. населением; 3193; 3222; 3932; 4373; 4807; 5333; 5499; 5928. Природный газ, т. руб.; 4199; 5040; 7538; 8371; 9193; 9814; 10497; 10956. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 346; 353; 487; 544; 594; 614; 682; 722. организациями коммунального комплекса; 230; 253; 349; 389; 484; 439; 487; 515. населением; 3623; 4434; 6702; 7438; 8115; 8761; 9328; 9707. Водоснабжение, т.руб.; 2518; 3592; 4034; 4451; 4879; 5252; 5607; 5626. в т. числе:. учреждениями бюджетной сферы; 116; 128; 127; 101; 112; 121; 128; 134. организациями коммунального комплекса; 34; 35; 35; 28; 29; 33; 34; 37. населением; 2368; 3429; 3872; 4322; 4738; 5098; 5445; 5755. Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2015 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения и культуры более 26,6 млн. рублей в год (в 2009 году – 15,9 млн. рублей). Предположительно затраты организаций бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2015 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям: - росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. - Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов 6.Объемы и источники финансирования Программы Финансирование целевых подпрограмм определено в следующих размерах: Табл.4, тыс.руб. Наименование подпрограммы; Финан-сирование в 2010-2015 го-дах, всего в тыс. руб.; В том числе. За счет средств об-ласт-ного бюд-жета; За счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию ЖКХ; За счет средств местно-го бюдже-та; За счет внебюджетных средств полу-ченных с при-мене-нием регули-руемых тари-фов; За счет собст-венных средств пред-при-ятий, орган; -заций За счет средств собст-венни-ков много-квар-тирных домов; За счет инве-сторов. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; 11600; 5500; -; 6100; -; -; -; -. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 320; -; -; -; -; -; 320; -. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 4320; 2200; -; 2120; -; -; -; -. Всего; 16240; 7700; -; 8220; -; -; 320; -. |  |  |
|  | Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2009 года) по источникам финансирования на реализацию Программы составят 16240 тыс. рублей представлены в таблице Табл.5 Наименова-ние источни-ка финанси-рования; Объем финансирования по годам ( тыс. руб.). 2010г; 2011г; 2012г; 2013г; 2014г; 2015г; 2016г; 2017г; 2018г; 2019г; 2020г. Областной бюджет; -; 1175; 2925; 350; 550; 2800. Средства фонда содействия реформирования ЖКХ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Средства бюджета муниципаль-ного образования; -; 1175; 3075; 520; 550; 2800; -; -; -; -; -. Внебюджет-ные средства, полученные с примением регулируе-мых тарифов; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Собственные средства организаций и предприятий; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Средства собственников многоквартирных домов; -; -; 150; 170; -; -; -; -; -; -; -. Итого; 2350; 6150; 1040; 1100; 5600; -; -; -; -; -. Всего; 16240. |  |
|  |  |  |  | Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом. (Объемы финансирования уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования) 7.Ожидаемые результаты реализации Программы табл 6 Основные показатели; Единица измерения; 2015г. к 2010 году; 2020г. к 2010 году. Экономия ТЭР; (т у.т.); 796; 1592. Экономия бюджетных средств за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; (млн. руб.); 5,276; 10,552. |  |  |  |
|  | 8.Сроки реализации Программы Программа рассчитана на 2011-2020г.г. Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа табл.7 Этапы реализации Программы; Экономия ТЭР за период (т у.т.); Объем финансирования (млн. руб.). I (2011- 2015 гг.); 796; 5,276. II (2015 - 2020 гг.); 796; 5,276. Всего (2011 - 2020 гг.); 1592; 10,552. 9.Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода. |  |  |

Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании топливно- энергетических ресурсов.

Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов для формирования федеральных и региональных  целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют бюджетных расходов муниципального образования;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального образования.

10.Механизм реализации  и контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- экономическое стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению при реализации тарифной политики;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы на следующий финансовый год;

- ежегодное корректировка  перечня программных мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

Корректировка Программы  может осуществляться:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

Текущее управление и контроль  за реализацией Программы   осуществляется Администрацией муниципального образования.

Заказчик    Программы   организуют   размещение   информации    об    объемах потребления  топливно-энергетических   ресурсов, ходе   реализации   и   результатах программных мероприятий на своем сайте в сети Интернет.

Заказчик Программы  определяет по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Ершичским районным советом депутатов.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчикам Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Заказчик Программы:

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их утверждение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информацию с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Ершичского районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

11.Система программных мероприятий и ожидаемые результаты

Сводные данные о конкретных энергосберегающих мероприятиях  2011-2015 гг., финансируемых из различных источников, приведены в таблицах  8- 11.

12. Перечень мероприятий Программы

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

13.Расчет общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

табл.8

| Год | Наименование ресурса | Общий объем элек-трической энергии потребляемой (ис-пользуемой)на терри-тории муниципально-го образования | Объем электричес-кой энергии, рас-четы за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в части много-квартирных домов - с использованием коллек-тивных (общедомовых) приборов учета), в об-щем объеме электриче-ской энергии, потреб-ляемой (используемой) на территории муници-пального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 6282 | 6282 | 100,0 |
| 2010 |  | 6180 | 6180 | 100,0 |
| 2011 |  | 5995 | 5995 | 100,0 |
| 2012 |  | 5810 | 5810 | 100,0 |
| 2013 |  | 5625 | 5625 | 100,0 |
| 2014 |  | 5440 | 5440 | 100,0 |
| 2015 |  | 5264 | 5264 | 100,0 |

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

табл.9

| Год | Наименование ресурса | Общий объем тепловой энергии, потребляемой (ис-пользуемой) на тер- ритории муници-пального образова-ния | Объем тепловой энергии, расчеты за которую осуще-ствляются с ис-пользованием при-боров учета (в час-ти многоквар-тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), | Доля объемов теп-ловой энергии, расчеты за которую осуществляя-ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием кол-лективных (общедомо-вых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-ритоии муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | 5,08 | 2,79 | 55 |
| 2010 |  | 5,06 | 2,78 | 55 |
| 2011 |  | 4,91 | 2,89 | 59 |
| 2012 |  | 4,76 | 3,0 | 63 |
| 2013 |  | 4,61 | 3,08 | 67 |
| 2014 |  | 4,46 | 3,16 | 71 |
| 2015 |  | 4,31 | 3,23 | 75 |

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

табл.10

| Год | Наименование ресурса | Общий объем воды, потребляемой (используемой) на территории муници-пального образова-ния | Объем воды, рас-четы за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквар-тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), | Доля объемов во-ды, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в части много-квартирных домов - с использованием коллек-тивных (общедомовых) приборов учета), в об-щем объеме воды, по-требляемой (используе-мой) на территории, му-ниципального образова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 244 | 0 | 0 |
| 2010 |  | 245 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 238 | 9,5 | 4 |
| 2012 |  | 231 | 17,3 | 7,5 |
| 2013 |  | 222 | 24,4 | 11 |
| 2014 |  | 215 | 31,2 | 14,5 |
| 2015 |  | 208 | 37,5 | 18 |

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

табл.11

| Год | Наименование ресурса | Общий объем природного газа, по-требляемого (ис-пользуемого) на тер-ритории муници-пального образова-ния | Объем природного газа, расчеты за который осуществ-ляются с использо-ванием приборов учета (в части мно-гоквартирных до-мов - с использо-ванием индивиду-альных и общих (для коммунальной квартиры) прибо-ров учета) | Доля объемов при-родного газа, расчеты за который осуществляют-ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием ин-дивидуальных и общих (для коммунальной квар-тиры) приборов учета), в общем объеме природ-ного газа, потребляемого (используемого) на тер-ритории муниципально-го образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 2319 | 2074 | 94 |
| 2010 |  | 2317 | 2189 | 94,5 |
| 2011 |  | 2248 | 2145 | 95,4 |
| 2012 |  | 2178 | 2104 | 96,6 |
| 2013 |  | 2107 | 2060 | 97,8 |
| 2014 |  | 2038 | 2015 | 98,9 |
| 2015 |  | 1969 | 1969 | 100 |

Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Табл.12

| № п\п | Наименование показателя | Ед.изм | Расчетная формула | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснение к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Динамика энергоемкости муниципального продукта | кг у.т./ тыс.руб | п.2/п.1 | 334,2 | 323,1 | 311,9 | 300,78 | 289,6 | 278,5 | 267,4 | 256,2 | 245,1 | 233,9 | 222,8 | 211,7 | 200,5 | Снижение энергоемкости на 40% относительно уровня 2007 г. согласно указа Президента РФ от 04.05.2008 №889 |

Прогнозные объемы финансирования по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в табл.12

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

(уточняются при разработке Программы)

табл.  13

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источ-ник фи-нанси-рования | Сроки испол-нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(1этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | О системе учёта и контроля использования энергоресурсов в муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2010 | Администрация МО |
| 1.2 | Разработка и внедрение формы мониторинга исполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | январь 2011 | Администрация МО |
| 1.3 | Утверждение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации данной муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | в начале года | Администрация МО |
| 2 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 120 | - | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | районный бюджет | в течение года | Администрация МО |
| 3 | Муниципальные энергосервисные договоры (контракты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | в начале года | Администрация МО, Администрации сельских поселений |
| 4 | Энергетические обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение обязательных энергетических обследований для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | х | х | х | х | х | х | х | х | в течение года | организации, осущ. транспорт воды, газа, теп. и эл. энергии |
| 5 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Опубликование органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | сентябрь 2010 | Администрация МО |
| 5.2 | Организация органами местного самоуправления распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет | в течение года | Администрация МО, Администрации сельских поселений |
| 5.3 | информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | х | МУП « Коммунальщик» |
| 5.4 | распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | х | МУП « Коммунальщик» , Администрации сельских поселений |
| 5.5 | информирование об установленных правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях |  |  |  |  |  |  |  |  | х | МУП « Коммунальщик» |

14.Целевые подпрограммы

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

15.Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования  входят предприятия и организации, занимающихся производством и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Системы теплоснабжения муниципального образования характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) эксплуатируемого оборудования значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения и бюджетной сферы.

# Годовое потребление топлива в коммунальном теплоснабжении муниципального образования  за 2009 год приведено в таблице.

# табл.14

| # Виды топлива, используемые в котельных | Потребление топлива |  | # Стоимость ( тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # в натуральном выражении | # в условном топливе (тыс.т.у.т) |  |
| # Природный газ | # 103,3 | # 0,117 | # 253 |
| # Уголь | # 642 | # 0,43 | # 2014 |
| # Жидкое топливо | # - | # - | # - |
| # Дрова | # - | # - | # - |
| # Электроэнергия | # - | # - | # - |
| # прочие виды топлива | # - | # - | # - |
| # Итого: | # - | # 0,547 | # 2267 |

Основные проблемы коммунального комплекса:

-недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения потребностей муниципального образования, в том числе связанных с новым строительством;

-высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В настоящее время потери тепловой энергии по пути от теплоисточника, в некоторых случаях, достигают 20 - 30% при норме 13%. К потерям тепловой энергии относятся также заполнения и сливы системы теплоснабжения при многочисленных авариях, течи запорной арматуры, потери от неудовлетворительного содержания теплоэнергетического хозяйства.

Преобразования в жилищно-коммунальной сфере требуют полного учета и рационального расходования энергоносителей. Установка теплосчетчиков создаст возможность не только для учета рационального расхода энергоносителей, но и для постепенного перехода оплаты услуг населением по экономически обоснованному тарифу.

Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую реформу, находятся в изношенном состоянии. Износ на 01.01.2010 г. составил около 80 процентов основных фондов коммунального хозяйства муниципального образования.

В результате такого износа расход энергетических ресурсов в коммунальных предприятиях на (25 – 30) процентов, а иногда и до (50) процентов выше, чем в европейских странах. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют (20) процентов, по электроэнергии – (15) процентов, по теплу – до (40) процентов.

Целью подпрограммы является перевод жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  на энергосберегающий путь развития, повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации Программы 1,592 тыс. т у.т.,  обеспечения устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала энергосбережения за счет реализации энергоэффективных мероприятий в ЖКХ, внедрения системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета. Основными задачами подпрограммы являются:

–снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при повышении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

–повышение устойчивости и надежности    функционирования   коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
–формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
– осуществление приборного коммерческого учёта на всех стадиях производства,

распределения и потребления энергоресурсов;
– улучшение экологической обстановки;

     Финансирование подпрограммы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причём существенную долю средств,  Программы  планируется реализовать за счёт производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным Законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

( Объемы  финансирования  мероприятий Программы уточняются  при определении средств бюджета на очередной финансовый год)

16. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В социальной сфере  муниципального образования Ершичский район действует 38 муниципальное учреждение образования, здравоохранения и культуры (далее – организации бюджетной сферы).

Потребление энергоресурсов и воды в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования в 2009 году

табл.15

| Электрическая энергия (тыс. кВтч) | Тепловая энергия (тыс.Гкал) | Природный газ (тыс. куб. м) | Уголь (тн) | Вода (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| 70,0 | 0,278 | 0 | 9 | 0,443 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 12,2 | 0,070 | 0 | 542 | 2,362 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 341,9 | 2,433 | 0 | 4 | 2,160 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 366,6 | 0 | 0 | 89 | 0,178 |
| Иных учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 14,7 | 0,091 | 0 | 0 | 1,713 |

Удельный вес бюджетной сферы МО в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов составляет по электроэнергии 36 процентов, тепловой энергии 68 процентов, природному газу 6 процентов, воде 2,5 процента.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется более 1386 т.у.т.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

табл.16

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (прог-ноз.) | 2011 (прог-ноз) | 2012 (прог-ноз) | 2013 (прог-ноз) | 2014 (прог-ноз) | 2015 (прог-ноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату коммунальных услуг организаций бюджетной сферы (в тыс. рублей) | - | 11681 | 15931 | 16849 | 19985 | 21006 | 23734 | 25185 | 26684 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципального образования (в процентах) | - | 42,5 | 46,7 | 42,8 | 44,7 | 43,7 | 44,9 | 45,1 | 45,4 |

Проблемами энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования являются: неполная укомплектованность приборами учёта потребления тепловой энергии и воды; изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоносителей в сетях; низкий уровень эффективности государственного управления и оказания услуг, связанный с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 416 т.у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами. Мероприятия по энергосбережению  и повышению эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;

- модернизация и реконструкция системы теплоснабжения, электроснабжения муниципальных учреждений;

- повышение тепловой защиты ограждающих конструкций зданий и сооружений муниципальных учреждений.

- обеспечение  установки приборов учета коммунальных ресурсов и устройств  регулирования потребления тепловой энергии объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов,  исходя из показаний приборов учета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования и сайтах организаций бюджетной сферы, публикациям в средствах массовой печати.

Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Установлены (находятся в эксплуатации ) приборы учета в учреждениях бюджетной сферы по состоянию на 1.01.2010 года

табл.17

| Всего | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Горячая вода | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| в учреждениях образования |  |  |  |  |
| 160 |  | 1 | 0 | 0 |
| в учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| в учреждениях культуры |  |  |  |  |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 |
| в иных учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 36 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| 230 | 55 | 4 | 1 | 0 |

Организация коммерческого учета тепла и воды - основное звено энергосбережения  в системах централизованного теплоснабжения, позволяющее бюджетным организациям и муниципальным предприятиям снижать платежи за тепловую энергию на 15 - 20% и холодную воду - на 30 - 40%.

17.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.

Общая площадь жилищного  фонда в муниципальном  образовании -

Ершичский район составляет 246,3 тыс.кв. метров, в том числе находящейся в муниципальной собственности 42,6 тыс. кв.м.  Отапливаемая площадь жилого фонда  - 42,6 тыс.кв. м,  в том числе отапливаемая площадь муниципального жил. фонда. – 42,6 тыс.кв.м., из него централизованно – 1,15 тыс. кв.м.

Установленный норматив потребления тепловой энергии на кв.м – 0,026 Гкал/кв. м/мес.

В жилищном фонде муниципального образования насчитывается 378 квартир, средний  размер квартиры составляет 53 кв. метра.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов

табл.18

| №№ п/п | Наименование | Проведено энергетическое обследование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | Общее число многоквартирных жилых домов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2. | Число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 0 | 16 | 16 | - | - | - |
| 3. | Доля жилых многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |

В    условиях    роста   тарифов   на   энергоносители   возрастает    актуальность проблемы    экономного    использования    энергоресурсов    в    жилищной   сфере муниципального образования.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

В результате проведения мероприятий  Программы темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде  муниципального образования - Ершичский район   не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде необходимо:

активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Контроль над объемами фактически использованного ресурса должен обеспечиваться путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также отсутствие единой базы данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание потребителей услуг по принципу "одного окна", контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами и другие мероприятия.

23 ноября 2009 года вступил в силу новый федеральный закон « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ. Этим Законом предписывается  до 1 января 2012 года собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды, природного газа, электрической энергии.

Обеспечение жилого фонда муниципального образования коллективными (общедомовыми) приборами учета

табл.19

| Дата | Электроснабже-ние | Теплоснабже-ние | Горячее водо-снабжение | Холодное во-доснабжение | Природ-ный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1.01.2010 | 32 | 0 | - | 0 | 0 |
| Потребность (необходимое количество к установке) | 0 | 17 | - | 32 | 0 |

В распределительных сетях имеются  коммерческие потери электрической энергии, которые  при реализации населению, недопустимо велики, и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь - совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии и перекладка внутридомовых электрических сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и другие),  несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды по пути от центрального теплового пункта до дома при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо - и теплоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению.   Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

- по холодному водоснабжению - 30%;

- теплоснабжению - 20%;

- горячему водоснабжению - 20%.

# 18.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий данной подпрограммы являются средства областного бюджета,  средства фонда содействия реформированию ЖКХ, средства местного бюджета муниципального образования, собственные средства предприятий и организаций, средства собственников помещений в многоквартирном доме, инвесторов.

Общий объём финансирования мероприятий, прогнозируемых в ценах 2009 года, составит 0,32 млн. рублей

Реализация    мероприятий   подпрограммы   осуществляется Администрацией муниципального образования, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями и собственниками помещений, подрядными организациями.

Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации мероприятий по переходу на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учёта производится, исходя из ожидания снижения совокупной оплаты гражданами коммунальных услуг за счет достоверного учета потребления коммунальных ресурсов на каждом конкретном доме, что предполагает справедливость расчётов начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги и позволяет получать экономию ресурса за счёт проведения организационных и технических мероприятий на этом доме.

Оценка   эффективности   реализации   мероприятий   будет   осуществляться  с помощью показателей:

- расчётов за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потреблению;

- экономии потребления коммунальных ресурсов;

19.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

(целевые показатели, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов)

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)

табл.20

| №№ |  | Ед.изм. | Экономия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | тыс.кВтч | 185 | 185 | 185 | 185 | 176 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 468 | 468 | 468 | 468 | 445,3 |
| 2. | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | тыс.Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 |
| 3. | Вода |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | тыс. куб.м | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 115,5 | 115,5 | 148,5 | 115,5 | 115,5 |
| 4. | Природный газ |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | тыс. куб.м | 69 | 70 | 71 | 69 | 69 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 224,2 | 227,5 | 230,7 | 224,2 | 224,2 |
|  | Итого | тыс.руб. | 1168,9 | 1172,2 | 1208,4 | 1168,9 | 1146,2 |

20.Оценка

социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- энергетических паспортов;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления, на уровне 100,0 процентов от общего количества организаций;

- экономии 1,592 тыс. т. у.т.;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 40 процентов по сравнению с 2007 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 10552 тыс. рублей;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

(Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, принятой в муниципальном образовании для оценки эффективности муниципальных целевых программ)

23.Основные выводы и конечные результаты Программы

Конечным результатом выполнения Целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2020 годы на территории» муниципального образования « Ершичский район» является  поэтапный перевод   экономики муниципального     образования     на     энергосберегающий     путь    развития.    Программа     содействует        превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению  экономических  задач  и удовлетворению  спроса  на  энергетические  ресурсы. За   счет   энергосбережения  удастся   снизить   нагрузку   на   бюджет муниципального образования на оплату ТЭР, полностью прекратить дотации на оплату тепла.

В процессе реализации Программы будут получены следующие конечные результаты:

Значения

целевых показателей  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы ( экономии  в натуральном и стоимостном выражениях)

табл.21

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном | тыс. кВт.ч/ | 185 | 185 | 185 | 185 | 176 | 187 | 187 | 188 | 188 | 188 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 468 | 468 | 468 | 468 | 445 | 473 | 473 | 476 | 476 | 476 |
| 2. | экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном | тыс Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 3. | экономия воды в натуральном и стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном | тыс. куб.м | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 115 | 116 | 148 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| 4. | экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном | тыс. куб.м | 69 | 70 | 71 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 224 | 228 | 231 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | Итого | тыс.руб | 1168 | 1173 | 1208 | 1169 | 1145 | 1173 | 1173 | 1177 | 1177 | 1177 |

Конечные результаты

от реализации мероприятий подпрограмм  и ожидаемый  экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных данной программой по годам

табл.23

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый экономический эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, (т.руб). | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  |  |
|  |  |  | Условное топливо (т.у.т) | Стои мость (т.руб) | Услов ное топли во (т.у.т) | Стои мость (т.руб) | Услов ное топли во (т.у.т) | Стои мость ( т.руб) | Услов ное топли во (т.у.т) | Стои мость (т.руб) | Услов ное топли во (т.у.т) | Стои мость (т.руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 257,22 | 8,68 | 57,53 | 7,25 | 48,05 | 8,38 | 55,54 | 7,25 | 48,05 | 7,25 | 48,05 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | 1320,29 | 39,96 | 264,85 | 41,1 | 272,41 | 41,1 | 272,41 | 39,96 | 264,85 | 37,08 | 245,77 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 3696,22 | 111,82 | 741,14 | 110,39 | 731,66 | 111,82 | 741,14 | 111,82 | 741,14 | 111,82 | 741,14 |  |
|  | Итого | 5273,73 | 160,46 | 1063,52 | 158,74 | 1052,12 | 161,3 | 1069,09 | 159,03 | 1054,04 | 156,15 | 1034,96 |  |

В результате осуществления мероприятий настоящей Программы будет достигнута экономия потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме 30 % от существующего уровня потребления.

- Будет завершено оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, развернута реализация инвестиционной программы внедрения новых энергосберегающих технологий, производства энергетически эффективных оборудования, конструкций и материалов.

- Замена устаревшего и неэкономичного оборудования и внедрение нового высокоэффективного оборудования в промышленных котельных вместе с установкой современных контрольно-измерительных приборов позволит экономить 15 – 25% топлива при сохранении выработки необходимого количества тепловой энергии.

- Совершенствование водоподготовки на основе использования современных научных разработок также обеспечит повышение КПД котлов и теплообменников. 
       - Повышение теплозащиты зданий позволит экономить до 30% тепловой энергии. 
       - Реконструкция существующих систем освещения за счет использования энергосберегающих источников света позволит снизить энергопотребление на освещение. 
       Внедрение современных контрольно-измерительных приборов позволит оценить эффективность использования энергоносителей отдельными группами потребителей, а также оценить реальные расходы энергоресурсов потребителями. Практика показывает, что только установка приборов учета, без проведения других энергосберегающих мероприятий, дает реальную экономию воды и тепловой энергии на 10-20%, причем срок окупаемости затрат на их установку не превышает одного 1 – 2 года.