## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2014 г.  № 34

с. Ершичи

Ершичского района

Смоленской области

О   проведении мероприятий

в период  весеннего половодья

и паводка на территории

муниципального образования -

Ершичский  район  в 2014 году

В целях защиты населения, населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных   помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других  объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего паводка и ледохода 2014 года, Администрация муниципального образования - Ершичский район Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1.	Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод на территории муниципального образования - Ершичский район в весенний период  2014 года согласно приложению.

2.	Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области:

2.1.	Выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

2.2.	С началом таяния снега, перед подъёмом воды в водоёмах, организовать расчистку русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, создающих заторы в период паводка и ледохода.

2.3.	Открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водопропускных труб на автодорогах.

2.4.	Произвести обвалование территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности подтопления.

2.5.	Принять меры по обеспечению охраны  и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

2.6.	Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего половодья, паводка и ледохода на важных объектах.

2.7.	Принять соответствующие распоряжения  и приказы, спланировать и организовать выполнение на подведомственных территориях мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по пропуску паводковых вод на территории муниципального образования - Ершичский район  в весенний период 2014 года.

2.8.	Организовать и провести безаварийный пропуск паводковых вод  в населённых пунктах.

2.9.	Обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах, в населённых пунктах, на гидротехнических сооружениях и мостах, немедленно сообщать в отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования - Ершичский район по телефону -2-16-44, в единую дежурно-диспетчерскую службу - 2-15-43, 112.

3.	Председателю КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования - Ершичский район (С.Д.Сидоренко):

3.1.	Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности.

3.2.	Провести заседание КЧС и заслушать руководителей организаций, находящихся в зоне возможного подтопления, о ходе выполнения мероприятий и степени готовности к пропуску паводковых вод.

4.	Рекомендовать начальнику пункта полиции по Ершичскому району МО МВД России «Рославльский» (Д.Н.Жириков):

4.1.	Обеспечить организацию соблюдения общественного порядка, охрану всех форм собственности в районах  возможного подтопления населённых пунктов.

4.2.	С Главами муниципальных образований сельских поселений, Ершичским филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор», силами ГИБДД МО «Рославльский» на время паводка провести мероприятия по ограничению проезда автотранспортных средств по автомобильным дорогам муниципального образования - Ершичский район.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Нива».

6.	Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования -

Ершичский район

Смоленской области									 В.В. Евтихов

| Отп. 1 экз.- в дело Исп. А.И.Денисов____________ Тел. 2-16-44 «____»_____________________ |  | Разослать: сельским поселениям, редакции газеты «Нива», отделу по делам ГО и ЧС, Ершичскому филиалу СОГБУ «Смоленскавтодор», ПП по Ершичскому району, ПЧ-30, ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ», МУП «Коммунальщик» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Визы: ## С.Д.Сидоренко ________________ ## М.М.Бугаев ________________ В.И.Бокатый ________________ | ## «____»________ ________ ## «____»________ ________ «____»________ ________ |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования -

Ершичский район Смоленской области

от 24.02.2014 г. № 34

# П Л А Н

мероприятий по пропуску паводковых вод на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области в весенний период 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка постановления (распоряжения) и приказа, утверждение мероприятий по защите населенных пунктов, предприятий, организаций, производственных помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов от паводковых вод и ледохода. | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций |
| 2. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 15.03.14 | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 3. | Подготовка коммунальных служб района для выполнения против паводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения | до 15.03.14 | руководители предприятий и организаций |
| 4. | Составление расчёта транспорта для возможного проведения эвакуации населения на ПВР, имущества из зон подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения АСДНР | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 5. | Составление расчёта сил и средств, привлекаемых для выполнения против паводковых мероприятий и проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в поселениях | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 6. | Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении (затоплении) и планирование оповещения учреждений, организаций, предприятий и населения | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 7. | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через районную газету «Нива», памятки, листовки, сходы населения и др. | до начало паводка | начальник отдела ГО и ЧС, Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 8. | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций |
| 9. | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водо- и тепло - снабжения, связи и мостов в результате паводка | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций |
| 10. | Проведение мероприятий по защите автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, планирование и подготовка объездных маршрутов | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций |
| 11. | Обследование низководных мостов, пешеходных переходов попадающих в зону затопления, проведение необходимых работ по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций |
| 12. | Определение на заседаниях Совета депутатов муниципальных образований финансовых средств для проведения противопаводковых мероприятий | до 15.03.14 | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства | в период паводка | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 14. | Организация обеспечения общественного правопорядка и охраны имущества населения в период половодья | март-апрель | ПП по Ершичскому району МО МВД «Рославльский» |
| 15. | Организация представления квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению в период половодья | март-апрель | ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» |
| 16. | Организация первоочередного жизнеобеспечение населения в период половодья | март-апрель | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 17. | Проведение проверок систем оповещения | март | начальник отдела по делам ГО и ЧС, ЕДДС |
| 18. | Круглосуточное дежурство на период паводка из числа руководящего состава Администраций муниципальных образований | в период паводка | Главы муниципальных образований сельских поселений |